# 附件7

政府采购项目

采 购 需 求

项目名称： 广东省深圳市龙岗区消防救援大队龙岗区电动自行车智慧防控系统项目

采购单位： 深圳市龙岗区消防救援大队

编制单位： 深圳市龙岗区消防救援大队

编制时间： 2025年12月16日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购需求，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购需求应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

# 三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、需求调查情况

## （一）是否开展需求调查

否。

# 二、需求清单

## （一）项目概况

鉴于龙岗区电动自行车保有量庞大，充电设施存在监管无抓手、事件滞后等痛点问题，以及政策对充换电设施安全管控的要求，通过接入龙岗区电动自行车充换电设施数据，构建一个统一接入、监测管理、智能预警、闭环管理的龙岗区电动自行车智慧防控系统。以此提升充换电场站安全隐患的早发现、早预警、早处置能力，实现“事前预警、事中可控、事后可溯”的主动、智能监管模式。提升全区充换电场站的安全水平，助力城市安全发展。

## （二）采购项目预（概）算

总 预 算：1587100.00元

（三）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 预算单价（元） | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省深圳市龙岗区消防救援大队龙岗区电动自行车智慧防控系统项目 | 软件开发 | 1587100.00 | 项 | 1 | 否 |

（四）技术商务要求

### （1）技术要求

1.项目总体要求

鉴于龙岗区电动自行车保有量庞大，充电设施存在监管无抓手、事件滞后等痛点问题，以及政策对充换电设施安全管控的要求，通过接入龙岗区电动自行车充换电设施数据，构建一个统一接入、监测管理、智能预警、闭环管理的龙岗区电动自行车智慧防控系统。以此提升充换电场站安全隐患的早发现、早预警、早处置能力，实现“事前预警、事中可控、事后可溯”的主动、智能监管模式。提升全区充换电场站的安全水平，助力城市安全发展。

2.服务具体要求及质量标准

①工作时间要求

项目建设周期预计为12个月

②服务成果要求

1、接入龙岗全区1.8万个电动自行车充电桩、13.8万个电动自行车充电桩端口、420家充电桩运营企业的数据

2、搭建电动自行车智慧防控系统管理汇聚数据

搭建电动自行车智慧防控系统，实现全区充换电场站充换电设施的数据查看与管理，方便消防部门和街道办进行充换电场站消防安全场景监管。建立多层级的智能预警规则引擎，满足多渠道（语音、短信、小程序等）的告警推送能力。

实现从预警发现到闭环处置、事件存档的全流程闭环管理，方便回溯与复盘分析。

3、基于i龙岗小程序，搭建充电监管模块，实现责任到人、闭环处置

当场站充换电设施发出隐患预警时，系统第一时间通知到运营企业人员。基于i龙岗小程序，搭建充电监管模块，方便责任人上报处置过程，方便消防、街道查看处置进度，同时系统将自动记录运营企业成员响应处置的过程，满足运营企业消防安全主体责任履行需要。

并拟定相关机制，要求运营企业按照规范机制落实主体责任。

4、实现隐患事件智能预警，火警事件快速推送

建立预警规则配置，满足预警分级、智能精准推送指定人员的需求，使过往的“被动接警”转变为“主动预警”，并针对最高危的火警事件，实现推送通道的高优先级保障，一旦确认火警，平台自动通知相关人员，消防部门值班中心成员可及时接收查看到火警信息和所属场站信息，触发消防部门的火警处置流程，最大限度缩短消防力量到场时间。

### （2）商务要求

#### 1.服务期限

签订合同之日起一年。

#### 2.报价要求

2.1本项目服务费采用包干制，应包括服务成本、法定税金和管理企业的利润。

2.2投标人应根据本企业的成本自行决定报价，但不得以低于其企业成本的报价投标。

2.3投标人的投标报价不得超过财政预算限额。

#### 3.付款方式

3.1预付款：在本合同签订并生效且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后10个工作日内，甲方将本合同费用总额的50％，即人民币    元（大写：    元整），支付给中标人；

3.2进度付款：完成相关业务系统部署工作且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后10个工作日内，甲方将本合同费用总额的30％，即人民币    元（大写：    元整），支付给乙方；

3.3验收付款：软件平台上线试运行满三个月，试运行期间运行正常稳定、满足招标和合同要求，且乙方提供服务承诺函，甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后10个工作日内，甲方将本合同费用总额的20％，即人民币    元（大写：    元整），支付给乙方。

#### 4.其他重要条款

## 附件8

政府采购项目

采购实施计划

项目名称：广东省深圳市龙岗区消防救援大队龙岗区电动自行车智慧防控系统项目

采购单位： 深圳市龙岗区消防救援大队

编制单位： 深圳市龙岗区消防救援大队

编制时间： 2025年12月16日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

## （一）开展采购活动的时间安排

2026年1月

## （二）采购组织形式

分散采购

## （三）委托代理安排

社会代理机构。

## （四）采购项目项目预（概）算及最高限价

预（概）算： 1587100.00元

## （五）采购包划分与合同分包

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 | 分包 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 1 | 广东省深圳市龙岗区消防救援大队龙岗区电动自行车智慧防控系统项目 | 软件开发 | 项 | 1 | 否 | / |

- 政策扶持

### 1、计划是否面向中小企业采购：

#### （1）否、☑是：

☑整体面向中小企业采购；

□预留预算总额的 30  %专门面向中小企业采购(三选一)

##### ①采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

②供应商以联合体形式参加采购活动，联合体中中小企业承担预算总额的   %部分；

③获得采购合同的供应商将采购项目中的30%分包给一家或者多家中小企业，其中60%应当分包给一家或者多家小微企业。

备注：采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业采购。

- 否：项目不适用专门面向中小企业，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号的规定，符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

①法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

②因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的供应商处采购的；

③按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

④框架协议采购项目；

⑤省级以上人民政府财政部门规定的其他情形。

除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目，可勾选此项，并采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

注意：资格要求中的是否接受联合体、是否接受分包需对应勾选。

2、小微企业报价优惠：   %  （联合体  %）

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

## （六）采购方式

### （1）采购方式

☑公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

□竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□其他采购方式：

选择采购方式的理由： 达到公开招标的数额

### （2）采购方式是否需要财政部门批准：

☑不需要

□需要，报批安排：

## （七）供应商资格条件

1.投标人必须是具有独立法人资格或为具有独立承担民事责任能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证书或其他证明材料复印件加盖公章，原件备查）；

2.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

3.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

4.未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；【注：采购代理机构将通过“信用中国”中“信用服务”栏的“重大税收违法失信主体”“失信被执行人”、“中国政府采购网”中的“政府采购严重违法失信行为记录名单”、“深圳信用网”以及“深圳市政府采购监管网”查询供应商的信用信息，相关信息以开标当日的查询结果为准。信用信息查询记录将作为项目档案材料一并保存。】

5.单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）；

6.不存在不同投标供应商法定代表人、投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）、投标文件编制人员为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险的情形；不同投标供应商不存在直接控股、管理关系的情形（由供应商提供《供应商基本情况表》并加盖供应商公章，同时提供供应商社保缴纳证明材料及股权（或管理）关系证明材料（格式与具体采购文件的章节对应）。如供应商存在未提供《供应商基本情况表》、社保缴纳证明材料及股权（或管理）关系证明材料或所提供证明材料不符合采购文件要求的情形，按资格审查不通过处理）

7.本项目不接受联合体投标，不接受投标人选用进口产品参与投标，不允许转包（由供应商在《政府采购投标及履约承诺函》中作出声明，加盖公章）。

8.本项目是（否）专门面向中小企业采购：是，本项目属于专门面向中小微企业采购的项目（提供符合要求的《中小企业声明函》，投标供应商必须属于中型企业或小型企业或微型企业；如供应商为残疾人福利性单位或监狱企业，视同小型、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》或《监狱企业声明函》及监狱企业证明文件亦视为符合。

### 中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

## （八）竞争范围

☑公开方式

□邀请方式，依据：

## （九）评审规则

□最低评标价法，选择该评审规则的理由：

☑综合评分法，选择该评审规则的理由：评标结果更具科学性，有效防止低价的不正当竞争。

| 序号 | 评分项 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  | 10 |
|  | 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。 价格分计算方法： 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分； A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 此方法适用于货物类、服务类、工程类项目。 |  |  |  |
| 2 | 商务部分 |  |  | 35 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 投标人通过相关认证情况 | 10 | 评分内容： 投标人具有以下资质及相关认证： 1.ISO9001质量管理体系证书； 2.ISO14001环境管理体系证书； 3.ISO45001职业健康安全管理体系证书； 4. ISO22301业务连续性管理体系证书。 投标人每提供以上一项认证得2.5分，最高得10分。其他情况不得分。 评分依据： 1、投标人提供在有效期内的认证证书扫描件（如证书要求年审的，须体现相关年审信息），同时提供全国认证认可信息公共服务平台（认e云）（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）网站上查询有效的截图（须体现网站信息）。原件备查，未提供或未按要求提供或提供的资料不清晰导致专家无法判断的不得分 2.以上资料均要求提供扫描件（或官方网站截图），原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 2 | 投标人同类项目业绩情况 | 2 | 评分内容： 考察投标人近三年（2023年1月1日至本项目投标截止之日，以合同签订时间为准）承担过合同采购人为政府行政单位或事业单位的同类业绩，提供一个业绩，得1分，最高得2分。 评分依据： 1.要求提供合同关键信息扫描件，并加盖公章。 2.通过合同关键信息无法判断是否得分的，还须同时提供能证明得分的其它证明资料，如项目报告或合同采购人出具的证明文件等。 3.以上资料均要求提供扫描件，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  | 3 | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 8 | 评分内容： 1、具有项目管理类相关专业硕士及以上学位得3分；学士学位得1.5分。 2、具有高级项目管理专业人员（CSPM-4）证书得3分，中级项目管理专业人员（CSPM-3）证书得2分，初级项目管理专业人员（CSPM-2）证书得1分。 3、具有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的高级信息系统项目管理师证书得2分 本项最高得8分。 评分依据： 1.提供通过投标单位缴纳的开标日前近三个月的个人社保证明（社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料不符合要求），如开标日前近一个月的社保证明因社保部门原因暂时无法提供，可往前顺延一个月；投标人如成立不足一个月的，无需提供社保证明，以投标人营业执照成立时间为准，提供承诺函（格式自拟）说明该员工为自有员工。 2.提供投标单位与人员的劳动合同。 3.学位需提供学位证书以及学信网查询记录，原件备查。学信网无法查询的，提供其他佐证材料（如毕业院校、人社部门等颁发机构或监管机构等单位出具的证明）作为得分依据，留学归国人员如无法提供学信网查询记录截图，提供国（境）外学历证书扫描件（以及中文翻译件）和教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书扫描件【或教育部留学服务中心网站（http://zwfw.cscse.edu.cn/）在线查询截图】也予以认可。 4.以上资料均要求提供扫描件复印件（或官方网站截图）加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  |  | 拟安排的项目主要团队成员（主要技术人员）情况（项目负责人除外） | 15 | 评分内容： 拟安排的项目主要团队成员（项目负责人除外）不少于项目需求人数，其中： 1、至少1人持有工业和信息化部教育与考试中心颁发的软件工程师高级证书，每个证书得分2.5分，满分2.5分； 2、至少1人持有工业和信息化部教育与考试中心颁发的信息安全管理（高级）证书，每个证书得分2.5分，满分2.5分； 3、至少1人持有工业和信息化部教育与考试中心颁发的大数据分析师证书，每个证书得分2.5分，满分2.5分； 4、至少1人持有工业和信息化部教育与考试中心颁发的网络工程师高级证书，每个证书得分2.5分，满分2.5分； 5、至少1人持有工业和信息化部教育与考试中心颁发的数据库工程师高级证书，每个证书得分2.5分，满分2.5分; 6、至少1人持有人力资源和社会保障部、工业和信息化部颁发的高级系统分析师证书，每个证书得分2.5分，满分2.5分。 本项最高得15分。 评分依据： 1.提供通过投标单位缴纳的开标日前近三个月的个人社保证明（社保资料必须至少显示缴交养老保险信息，未显示该信息的该社保资料不符合要求），如开标日前近一个月的社保证明因社保部门原因暂时无法提供，可往前顺延一个月；投标人如成立不足一个月的，无需提供社保证明，以投标人营业执照成立时间为准，提供承诺函（格式自拟）说明该员工为自有员工。 2.要求提供相关证书及证书官网或权威机构（如“中国社会组织公共服务平台”“中国国家认证认可监督管理委员会”等）等合法查询渠道的查询记录（原件备查），相关证书在公开渠道无法查询的，需提供颁发部门或者监管机构的证明材料，证明证书真实有效且为合法机构颁发，作为得分依据。（注：相关证明材料如为外文，需提供中文翻译件加盖投标人公章） 3.以上资料均要求提供扫描件或复印件（或官方网站截图）加盖投标人公章，原件备查。评分中出现无证明资料或专家无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
| 3 | 技术部分 |  |  | 50 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 需求理解与功能设计 | 15 | 评审内容： 投标人结合本项目进行需求理解与功能设计，应包括： 1.描述项目现状情况； 2.提供《项目需求书》。 3.提供《功能点详细分析》 专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进行评审 - 理解深刻，设计出彩：能精准把握业务痛点，功能设计超出预期，用户体验考量周全：得13-15分； （2）理解到位，设计完整：能正确理解需求，功能设计覆盖全面，逻辑清晰：得 8-12分； （3）理解浅显，设计平淡：仅简单罗列功能，缺乏深入分析和优化建议：得 1-7分； （4）未提供：得0分。 本项最高得15分。投标人应提交《项目需求书》及《功能点详细分析》，格式自拟。 |
|  | 2 | 架构设计文档 | 15 | - 评审内容：对投标人提供的《架构设计文档》进行综合评审。 - 评审标准： （1）架构先进合理：技术选型理由充分，架构设计清晰，充分考虑可用性、可扩展性、安全性，与采购人技术环境匹配度高：得 13-15分； （2）架构基本合理：技术选型合适，架构设计完整，能满足基本需求：得8-12分； （3）架构设计简单：技术描述笼统，缺乏深度思考：得 1-7分； （4）未提供或严重不符：得0分。 - 本项最高得15分。投标人应提交《详细功能设计说明文档》，格式自拟 |
|  | 3 | 保障措施及方案 | 15 | 评审内容： 针对本项目提供保障措施及方案，包括： 1、项目进度计划； 2、质量保障措施； 3、技术保障措施； 4、应急保障措施。 评分标准： 满足以上四项要求得9分，满足以上任意三项要求得6.75分，满足以上任意两项要求得4.5分，满足以上任意一项要求得2.25分，其他不得分。 在此基础上，专家根据各供应商的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审： 1. 评审为优（保障措施及方案内容全面、具体、科学合理、可操作性强）的加6分； 2. 评审为良（保障措施及方案内容较全面、较具体、较科学合理、可操作性较强）加3分； 3. 评审为中（保障措施及方案内容具体，科学性及可操作性一般）加1.5分； 评审为差（保障措施及方案内容不具体、可操作性差或未提供）的不加分；评审为差专家须书面说明理由，并记录在档。 |
|  | 4 | 项目完成（服务期满）后的服务承诺 | 5 | 评审内容： 做出项目完成后的服务承诺，明确承诺内容。投标人承诺服务期满后，主动交接工作并提供全面、完整项目文档。 评分标准： 要求提供承诺函（格式自定）加盖投标人公章作为得分依据，承诺内容满足要求的得5分，未提供承诺或承诺内容不满足要求不得分。 |
| 4 | 诚信情况 |  |  | 5 |
|  | 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分准则 |
|  | 1 | 诚信 | 5 | 投标人在参与政府采购活动中存在诚信相关问题且在主管部门相关处理措施实施期限内的，本项不得分，否则得满分。投标人无需提供任何证明材料，由工作人员向评审委员会提供相关信息。 |

二、合同管理安排

## （一）合同类型

□买卖合同

□建设工程合同

□技术合同

□物业服务合同

□委托合同

☑其他： 服务类

选择合同类型的理由： 该项目为软件服务类。

## （二）定价方式

☑固定总价，要求： 年度预算支付金额上限

□固定单价，要求：

□成本补偿，要求：

□绩效激励，要求：

选择定价方式的理由：

## （三）合同文本的主要条款

合同格式

合同号：

广东省深圳市龙岗区消防救援大队龙岗区电动自行车智慧防控系统项目

合同

甲 方（采购人）：深圳市龙岗区消防救援大队

法定代表人：王新辉

地 址：深圳市龙岗区龙城街道白灰围二路

联系人：

电话：

乙 方（成交人）： 中标单位

法定代表人：

地 址：

联系人：

电话：

根据广东省深圳市龙岗区消防救援大队龙岗区电动自行车智慧防控系统项目（项目编号：     ）的采购结果，由乙方中标该项目供应商资格，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平的原则，经双方协商一致，签订本合同如下。

# 一、项目基本情况

1. 项目名称：龙岗区电动自行车智慧防控系统项目

2. 项目类型： 服务类

3. 项目服务地点：广东省深圳市

# 二、项目服务期

自签订合同之日起一年。

三、合同价格

3.1本合同费用总额：合同总价为    元（大写：     元整），含一切税、费。本合同费用总额包括中标人为实施本项目所需的全部服务和技术费用等，为固定不变价格，且不随通货膨胀的影响而波动。

3.2支付方式：

预付款：在本合同签订并生效且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后10个工作日内，甲方将本合同费用总额的50％，即人民币    元（大写：    元整），支付给中标人；

进度付款：完成相关业务系统部署工作且收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后10个工作日内，甲方将本合同费用总额的30％，即人民币    元（大写：    元整），支付给乙方；

验收付款：软件平台上线试运行满三个月，试运行期间运行正常稳定、满足招标和合同要求，且乙方提供服务承诺函，甲方收到乙方开具的相应金额的、符合国家规定的发票后10个工作日内，甲方将本合同费用总额的20％，即人民币    元（大写：    元整），支付给乙方。

## 乙方的银行账户信息：

（1）开户名称：______________________；

（2）开户银行：______________________；

（3）开户账号：______________________。

# 四、项目服务内容及验收标准

4.1接入龙岗全区1.8万个电动自行车充电桩、13.8万个电动自行车充电桩端口、420家充电桩运营企业的数据

4.2搭建电动自行车智慧防控系统管理汇聚数据

搭建电动自行车智慧防控系统，实现全区充换电场站充换电设施的数据查看与管理，方便消防部门和街道办进行充换电场站消防安全场景监管。建立多层级的智能预警规则引擎，满足多渠道（语音、短信、小程序等）的告警推送能力。

实现从预警发现到闭环处置、事件存档的全流程闭环管理，方便回溯与复盘分析。

4.3基于i龙岗小程序，搭建充电监管模块，实现责任到人、闭环处置

当场站充换电设施发出隐患预警时，系统第一时间通知到运营企业人员。基于i龙岗小程序，搭建充电监管模块，方便责任人上报处置过程，方便消防、街道查看处置进度，同时系统将自动记录运营企业成员响应处置的过程，满足运营企业消防安全主体责任履行需要。

并拟定相关机制，要求运营企业按照规范机制落实主体责任。

4.4实现隐患事件智能预警，火警事件快速推送

建立预警规则配置，满足预警分级、智能精准推送指定人员的需求，使过往的“被动接警”转变为“主动预警”，并针对最高危的火警事件，实现推送通道的高优先级保障，一旦确认火警，平台自动通知相关人员，消防部门值班中心成员可及时接收查看到火警信息和所属场站信息，触发消防部门的火警处置流程，最大限度缩短消防力量到场时间。

五、服务成果的交付及验收

5.1 乙方完成本合同全部服务内容，向甲方交付合同约定服务成果并经甲方组织的专家评审通过后签署验收合格报告。

5.2 验收依据为项目招标文件、乙方投标应答文件，国家和行业有关规范、规程和标准。

5.3 乙方完成服务内容，完整地提交相应服务成果，并向甲方提交验收申请。甲方在收到乙方验收申请后    个工作日内完成专家验收或组织第三方专业机构进行评审，甲方应签署验收合格报告确认乙方完成服务。若由于乙方原因致使项目未能通过验收，甲方有权向乙方提出审查意见或建议。乙方收到甲方提出的相关审查意见或建议后对相关工作成果进行补充、修改、完善或采取其他补救措施。双方按照上述程序再次组织验收，直至甲方签署验收合格报告为止。

5.4 双方一致同意，甲方一经签署项目验收合格报告即视为本合同项下的项目全部获得验收合格。

六、知识产权及归属

6.1 本合同签订前就已经存在的背景知识产权仍归原权利人所有，不因本合同发生任何形式的转移。

6.2 因履行本合同所产生的开发成果及其相关知识产权权利归属，按下列方式处理：

（1）乙方根据甲方提供信息所产生的、为本项目专属定制的模型、流程、软件、系统等有关技术成果的全部知识产权，归甲方所有，乙方应将定制化部分的源代码提交给甲方；

（2）乙方为满足项目研发而投入的组件、工具、开发框架及其源代码程序（该等组件、工具、开发框架及其源代码程序应为与本项目技术软件无关的独立的另一程序且不影响甲方对本服务的定制化软件源代码程序的使用）的知识产权及所有权仍归乙方所有并由乙方自行保管。

6.3 甲乙双方保证，本方所提供的产品或服务的内容不侵犯第三方知识产权等在先合法权益以及不违反国家相关法律法规。

6.4 甲方在使用乙方提供的属于第三方软件时，应当依照乙方与第三方对该软件使用的约定合法合规使用，乙方应保证甲方对乙方提供的第三方软件的使用符合法律规定。

七、保密条款

7.1 甲方对乙方提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的乙方及其关联公司的商业秘密、技术资料等资料和信息(以下统称“保密资料”)负有保密义务。未经乙方书面许可，甲方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。甲方仅可为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

7.2 甲方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在甲方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成乙方损失的，甲方应当负责赔偿。

7.3 除另有约定外，本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后失效。

八、违约责任

8.1 本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。在合同履行过程中，除不可抗力因素外，任何一方不履行或未按本合同约定履行的，均构成违约，违约方应当赔偿因此给守约方造成的经济损失。

8.2 甲方逾期付款或未按照本合同的约定提供资料或没有完成合同约定事项而造成乙方工作停滞、延误的，乙方交付工作成果的时间相应顺延。

8.3 甲方承诺遵守国家相关法律法规，不进行危害网络安全、数据安全或他人合法权益的活动，若乙方发现甲方有危害网络安全的事项等违法违规的活动，乙方有权停止服务，并解除本合同不负违约责任，本合同项下所有款项不予退还。

8.4 因乙方责任造成项目进度推迟或乙方提交的服务成果质量不符合本合同约定的，乙方应当及时采取补救措施进行整改，直至达到本合同要求，其费用由乙方承担。

8.5 因非乙方责任造成项目进度推迟或延误，无法按照合同约定的日期完成相应的服务，双方经过协商可以进一步约定完成的日期，本合同的服务期限也随之顺延，乙方对此无需承担违约责任。

8.6 任何一方不履行本合同之义务或履行义务不符合约定的，应当承担继续履行，采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

九、法律适用与争议解决

9.1 本合同之签署、有效性、解释、履行、执行及争议解决等，及各方因履行本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均适用中国法律，并依据中国现行有效的法律、法规予以解释。

9.2 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均有权向乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼费、保全费、执行费、担保费、律师费、差旅费、鉴定费等与解决争议有关的费用由败诉方承担。

9.3 诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉争议或诉讼的其他部分。

十、合同变更与解除

10.1 本合同履行期间，甲、乙任何一方需变更本合同的，要求变更的一方应当及时书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更/补充合同；该变更/补充合同将成为本合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同。

10.2 除本合同约定和法律法规规定一方有权中止或解除合同的情形外，任一方不得随意中止或提前解除本合同。

10.3 乙方完成全部服务内容，且甲方付清合同价款后本合同终止。

十一、不可抗力

11.1 如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力是甲乙双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，包括：地震、台风、水灾、火灾、政府行为、战争等。受到不可抗力事件影响的一方延期履行义务，不应视为违反本合同约定。

11.2 声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方。

11.3 发生影响履行本合同的不可抗力事件后，甲乙双方应及时协商制定并实施补救计划和合理的替代措施，减少或消除不可抗力事件的影响。同时，双方应按照不可抗力事件对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者修改变更合同内容，或者延期履行合同等。任何一方迟延履行本合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

十二、其他条款

12.1 本合同一式   份，甲乙双方各执   份，各份具有同等效力。本合同自甲乙双方法定代表人/授权代表签字并盖章之日起生效。

12.2 如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

12.3 本合同各条标题仅为提示之用，应以条文内容确定双方的权利义务。本合同文本不得涂改，任何涂改均属无效。

12.4 本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议等法律文件。

12.5 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同首页约定的联系方式，以书面信函或者电子邮件方式进行。

12.6 本合同履行过程中，如需要修订、补充文件或任何附件的，均须经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，成为本合同不可分割的一部分。

、

（以下无正文）

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

代表：                      代表：

地址：                      地址：

电话：                      电话：

日期:                       日期：

### （四）交付验收方案

#### （1）交付验收主体

采购人： 深圳市龙岗区消防救援大队

□采购代理机构：

□本项目的其他供应商：

□第三方专业机构：

□专家：

□服务对象：

□其他：

#### （2）交付验收时间

合同签订之日起一年。

#### （3）交付验收方式

软件平台上线试运行满三个月

#### （4）交付验收程序

软件平台上线，试运行满三个月，期间运行正常。

#### （5）交付验收内容

软件平台上线试运行满三个月，试运行期间运行正常稳定、满足招标和合同要求，且乙方提供服务承诺函。

#### （6）交付验收验收标准

软件平台上线试运行满三个月，试运行期间运行正常稳定、满足招标和合同要求，且乙方提供服务承诺函。

#### （7）交付验收其他事项

无。

### （五）风险管控措施

（1）国家政策变化应对措施：

（2）实施环境变化应对措施：

（3）重大技术变化应对措施：

（4）预算项目调整应对措施：

#### （5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：

（6）采购失败应对措施：

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：

#### （8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：